**Opvolgingscommissie KLEINE NETE**

Woensdag 23 februari 2022 / 9:30u

digitaal

**VERSLAG**[[1]](#footnote-1)

# Aanwezig

* Cathy Berx gouverneur provincie Antwerpen, voorzitter
* Christophe Jansen diensten van de gouverneur, secretaris (verslag)
* Jan De Haes gedeputeerde provincie Antwerpen
* Thomas Wellens adviseur gedeputeerde De Haes
* Marieke Gruwez DREM, provincie Antwerpen
* Dirk Vandenbussche Leefmilieu, provincie Antwerpen
* Jef Cox Leefmilieu, provincie Antwerpen
* Marianne Verhaert Burgemeester Grobbendonk
* Luc Van Laer schepen Geel
* Mien Van Olmen burgemeester Herentals
* Guy Van de Perre schepen Kasterlee
* Luc De Backer schepen Lille
* Griet Van Olmen schepen Nijlen
* Johan De Ryck burgemeester Ranst
* Frans Marivoet gemeenteraadslid Ranst
* Patrick Geuens burgemeester Retie
* Luc Janssens schepen Retie
* Jos Bouly schepen Vorselaar
* Mizel Gebruers schepen Vorselaar
* Steven Van Staeyen schepen Zandhoven
* Marc Florus Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
* Melina Lê De Vlaamse Waterweg
* Els Remans VLM
* Christophe Vandevoort Departement Omgeving (OMG)
* Sarah Garré Instituut voor Landbouw- en visserijonderzoek (ILVO)
* Daniël Josten Agentschap Natuur en Bos (ANB)
* Lennert Damen Agentschap Natuur en Bos (ANB)
* Tom Gabriëls Bekkensecretariaat Netebekken
* Ankatrien Boulanger Regionaal Landschap Rivierenland (RLR)
* Jef De Schutter projectcoördinator strategisch project, Regionaal Landschap Kleine en Grote

Nete (RLGKN)

* Bas Van der Veken Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete (RLKGN)
* Milina Coelmont Politiezone Voorkempen
* Michiel Sels Boerenbond
* Peter Symens Natuurpunt
* Jos Gysels Natuurpunt

# Verontschuldigd

* Bram Abrams diensten van de gouverneur
* Luk Lemmens gedeputeerde provincie Antwerpen
* Kathleen Helsen gedeputeerde provincie Antwerpen
* Karin Soetemans adviseur gedeputeerde Helsen
* Mireille Colson raadslid provincie Antwerpen
* Michiel Debie Toerisme Provincie Antwerpen (TPA)
* Willy Broeckx schepen Dessel
* Eric Van Meensel schepen Grobbendonk
* Luc Van Vlasselaar milieuraad Grobbendonk
* Thierry Suetens schepen Lier
* Isabelle Gobert adviseur schepen Suetens
* Marleen Peeters burgemeester Lille
* Sander Verboven schepen Olen
* Luc Van Hove burgemeester Zandhoven
* Rik Scholiers VMM
* Ilse Van Dienderen VLM
* Jasmine Michielsen Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)
* Caroline Van Gool OVAM
* Lieven Nachtergale projectcoördinator Schelde
* Philippe De Backer Kempens landschap
* Manu Buscher Natuurpunt

**Agenda:**

1. Verslag OC 26/05/2021
2. studie De Zegge door ILVO
3. Landschapspark Kleine en Grote Nete
4. Strategisch Project Kleine Nete
	* Overzicht klimaatprogramma’s en focusgebieden
	* Subsidies
5. Blue Deal, Vlaggenschip Kleine Nete lokale gebiedsdeals en middelen Klimaatfonds
6. GRUP Kleine Nete & Aa
7. Rapportage Vlaamse Regering
8. Grondverwerving Kleine Nete-vallei
9. Varia
	* Natuurinrichting Graafweide-Schupleer
10. **Verslag OC 26/05/2021**

Geen opmerkingen, het ontwerpverslag wordt goedgekeurd

1. **Studie De Zegge Door ILVO** (Sarah Garré)

*Toelichting (zie presentatie)*

Voor het vierde gewas denkt Departement Landbouw & Visserij in eerste instantie aan tarwe, maar dit wordt nog verder overlegd in de landbouwworkshops. Op vraag van de gouverneur bevestigt Els dat hier ook aan individuele groentesoorten kan gedacht worden, alle suggesties zijn welkom.

Veldwerkplaats rond de EH-studie staat ook nog op de planning. Covid19 stond tot heden op de rem, meldt Lennert.

*Bespreking*

Lennert stelt voor om ook de input van ANB en INBO aan te leveren. Ook KMDA, beheerder van het natuurgebied in de Zegge, wordt voor de gouverneur best opgenomen in de stuurgroep. In de stuurgroep zitten momenteel geen landbouwers, deze komen aan bod in de landbouwworkshops. Els staat zeker open voor de suggestie van Luc Van Laer om een landbouwer op te nemen in de stuurgroep (Lennert suggereert de naam van Rob Dierickx).

De gouverneur merkt nog op dat de presentatie sterk focust op opbrengstdervingen, terwijl er in verschillende economische modellen zeker ook baten te vinden zijn. De presentatie wordt best in die zin aangepast.

Er is nog verdere afstemming nodig tussen ANB en VLM i.v.m. de ecohydrologische studie om overlap te vermijden.

Voor de landbouwworkshops plant VLM voorlopig een gezamenlijke workshop voor de Kempen en Limburg. De gouverneur suggereert om alle informatie (retroplanning, documenten/studies, deelnemers, …) te centraliseren in een gedeelde ruimte. Sarah verwijst naar het gebruik van een bestaand platform. Ze waarschuwt tegelijk wel voor overkill voor een project dat maar één jaar loopt. Sarah bekijkt wat nuttig en haalbaar is hiervoor.

1. **LSP KGN** (Bas Van Der Veken, Christophe Vandevoort)

*Toelichting (zie presentatie)*

De gouverneur dankt alle partners hartelijk. Het was/is een uitstekend dossier en een boeiend gesprek met de jury. De vragen van de jury nodigen ons uit om op ons elan voort te gaan en met enkele actiepunten aan de slag te gaan. De opdrachten en uitdagingen in de beekvallei blijven zeer groot.

De gouverneur drukt de hoop uit dat alle partners aan boord blijven en dat de lokale besturen ook hun eerder genomen engagement, inzet en steun (in het kader van de kandidatuur voor erkenning als landschapspark) kunnen bevestigen.

Bas licht het selectieproces toe. De jury heeft duidelijk gekozen voor domeinen met naam en faam. Voor onze kandidatuur moeten we vaststellen dat er nog werk is aan een *unique selling position*. Hoewel de uitdagingen in de beekvalleien enorm zijn, zijn deze grotendeels uit de boot gevallen. We moeten de boodschap aan de minister geven dat deze gebieden niet helemaal uit het oog verloren mogen worden, ook qua financiering.

*Bespreking*

De gouverneur herhaalt haar warme oproep aan de lokale besturen om verder in te zetten op autofinanciering, op basis van eerdere aangegane engagementen. Dit helpt allicht om extra financiering aan te vragen en te bekomen van de andere niveaus. Beekvalleien zullen meer dan ooit kapitaal zijn om Vlaanderen klimaatrobuuster te maken, ruimte voor water te creëren en de biodiversiteit, bodem- en waterkwaliteit te herstellen en substantieel te verbeteren.

1. **SP KN II**
2. Stand van zaken klimaatprogramma’s
	* + - Klimaatprogramma 3: bebossen en groenblauw dooraderen (*Dirk Vandenbussche)*

*Toelichting (zie presentatie)*

De gouverneur steunt volop de oproep van Dirk om actief op zoek te gaan naar de noodzakelijke bosuitbreiding.

*Bespreking*

Kasterlee heeft als pilootproject enkele bedenkingen bij het ontwerp van de folder (bvb. het communiceren van namen van individuele eigenaars, kaarten op perceelsniveau, gehanteerde criteria). De gouverneur nodigt Guy uit om de bedenkingen, bezwaren en zorgen met iedereen te delen. Dirk volgt dit verder op.

Het is voor de gouverneur van het grootste belang om zeer goede duiding te geven bij de kaarten met mogelijkheden qua bebossing, zodat eigenaars zich niet voor het blok gezet voelen, maar wel duidelijk zicht krijgen op de opportuniteiten qua bosuitbreiding.

Tegen de zomer van 2024-2025 hoopt Dirk aan de volledige 169ha te geraken. Nog 154ha te gaan…

* + - * Klimaatprogramma 1: Aanpak verdroging en ontharding *(Marc Florus)*

*Toelichting (zie presentatie)*

De hoeve naast de Beemdenhoeve wordt mee opgenomen in het project (vraag Luc Van Laer). De vrijgekomen ruimte kan gebruikt worden door de provincie voor landbouwdoeleinden in het kader van de Hooibeekhoeve.

Ontharden is absoluut noodzakelijk, maar we moeten minimaal evenveel aandacht schenken aan het vermijden van vermijdbare bijkomende verharding (Cathy Berx). Preventie werkt beter dan remediëring.



* + - * Handhaving *(Lennert Damen, Marc Florus)*

*Toelichting (zie presentatie)*

De gouverneur verwijst naar de oprichting door de Vlaamse regering van een nieuw Agentschap Justitie en handhaving, geleid door de gewezen kabinetschef van minister Demir. Het is allicht aangewezen om het overleg aan te gaan en de diverse dossiers met hem te bespreken.

Dessel heeft intussen ook zijn medewerking bevestigd voor de handhavingstrajecten.

*Bespreking*

De taks voor tweede verblijven in het gebied Mol-ter-Nete is door de gemeenten al gelijkgeschakeld (Lennert). Zeker voor de verkrotte gebouwen is dit een hefboom om over te gaan tot verkoop (*quick win*).

Het handhavingstraject is alleszins een succes, kunnen we een communicatietraject opzetten om de resultaten van deze goede samenwerking te delen vanuit de lokale besturen (Griet)? Voor de gouverneur behoort een nieuwe Netedag zeker tot de mogelijkheden, nu – hout vasthouden – de federale fase van het coronabeleid op haar laatste benen loopt. We maken best goede afspraken rond communicatiestrategieën voor de uiteenlopende doelgroepen (Cathy Berx). Om de weerstand vanwege de organisatie van eigenaars van weekendhuisjes aan te pakken, is een duidelijke communicatie volgens Luc De Backer zeker aangewezen, met name waar er sprake is van misbruik en overlast. Marc zorgt ervoor dat het communicatieluik mee opgenomen wordt.

* + - * PDPO Weg-wijs in ontharding *(Jef De Schutter)*

*Toelichting (zie presentatie)*

*Bespreking*

Maximale inzet op het voorkomen van vermijdbare bijkomende verharding, via draaiboeken en alle mogelijke middelen, zou een evidentie moeten zijn (Cathy Berx).

* + - * Klimaatprogramma 2: herstellen bodemsysteem (*Marieke Gruwez)*

*Toelichting (zie presentatie)*

Niet de financiering vormt het probleem, wel de nodige mankracht bij alle betrokken partners en de krappe timing. Jan De Haes en de gouverneur roepen iedereen rond de tafel op om zo snel mogelijk de nodige acties te ondernemen, zodat de middelen optimaal kunnen worden ingezet.

* + - * Klimaatprogramma 4: Ontsluiten en verbinden *(Jef De Schutter, Bas Van Der Veken*)

*Toelichting (zie presentatie)*

Een meer uitgebreide presentatie over de oproep van Toerisme Vlaanderen wordt na de vergadering nog gedeeld.

Voor de inrichtingsprojecten ligt de focus op de flank van de Kempense heuvelrug. De jury was alvast lovend over de kwaliteit van de landschapsbiografie.

1. Stand van zaken focusgebieden
	* + - FG 1: Bollaak *(Lennert Damen)*

VMM is bezig met de voorbereiding van de omgevingsvergunningen voor de hermeandering.

* + - * FG2: Olens broek *(Lennert Damen)*

Hermeandering Kleine Nete ter hoogte van Olens broek: Omgevingsvergunning wordt aangevraagd in de komende maanden. Marc dankt Herentals voor de goede samenwerking inzake boscompensatie.

* + - * FG3: bovennetes *(Marc Florus, Bas Van Der Veken)*

Voor het creëren van natte natuurkern zet VMM alle zeilen bij. De omgevingsvergunningsaanvraag kan in mei worden ingediend.

RGLKN werkt samen met de gemeenten Retie en Dessel een visie uit rond de collateur.

Op basis van de ecohydrologische studie werd enige tijd geleden aangekondigd dat het waterpeil zou worden verhoogd, dat buffers zouden worden aangelegd, enz. Michiel merkt op dat er nu enkel sprake is van een hermeandering. Op de volgende OC kan feedback gegeven worden over het LER.

1. Subsidies *(Jef De Schutter, Christophe Vandevoort)*

*Toelichting (zie presentatie)*

Verwervingssubsidie: ook hier een warme oproep aan alle deelnemers om op korte termijn beloftevolle projecten in te dienen. Financiering is ruim voorhanden.

De gouverneur merkt op dat we er goed op moeten letten bij het indienen van projecten dat deze geen betrekking hebben op de uitvoering van decretale of andere wettelijke verplichtingen: zie afgekeurd dossier Herentals m.b.t. boscompensatie.

*Bespreking*

De verloren middelen voor Herentals kunnen helaas niet heropgenomen worden in de nieuwe oproep. Jef bevestigt dat er, met het totale budget van 500.000€, wel voldoende middelen aanwezig zijn. De kritiek van Mien Van Olmen dat het besluitvormingsproces m.b.t. de aanvragen te lang duurt en dat het geld zo verloren gaat voor de lokale besturen, kan aangekaart worden bij de rapportering aan de Vlaamse regering komende vrijdag.

1. **Vlaggenschip Blue Deal / klimaatfonds** *(Christophe Vandevoort)*

*Toelichting (zie presentatie)*

*Bespreking*

De gouverneur stelt vast dat er een principieel akkoord is om een project in te dienen vanuit de Kleine Nete. De concrete projecten moeten we nadien nog verder uitwerken.

Lennert verwijst nog naar de projectsubsidie Natuur (PSN), die recent terug gelanceerd is, aangevuld met projectsubsidie natte natuur (PNN) en projectsubsidie soorten (PSS). Alle info is terug te vinden via onderstaande link:

<https://natura2000.vlaanderen.be/projectsubsidies-natuur>

Marc duidt op twee andere lopende oproepen binnen Blue Deal: “recuperatie van hemelwater” en “recuperatie RWZI effluent”. Binnenkort komt er ook nog een oproep “proeftuinen droogte”, we kunnen dit best allemaal bundelen.

Op vraag van Cathy Berx stelt Jef De Schutter voor om vanuit het Strategisch Project een overzichtelijke en gezamenlijke mail uit te sturen m.b.t. subsidienieuws (PSN, Blue deal, NIJB, verwervingssubsidie, NPI, toerisme Vlaanderen, ...) [Deze mail is verspreid naar alle deelnemers op 1 maart].

In Herentals hebben we de ambitie geuit om 10ha bosuitbreiding te realiseren in het kader van Europese bosdoelen. Geschikte percelen zijn al in kaart gebracht. Kan dit laatste budget hiervoor ingezet worden, wil Mien Van Olmen weten?

Luc De Backer vraagt om ook voorbeelden te geven bij de subsidieprojecten, om goed te kunnen inschatten of het van toepassing kan zijn op de eigen gemeente.

1. **GRUP KN & AA** *(Christophe Vandevoort)*

*Toelichting (zie presentatie)*

1. **Rapportage Vlaamse regering**

Volgt pas vrijdag.

1. **Grondverwerving in omgeving van de Zegge** *(Els Remans)*

*Toelichting (zie presentatie)*

*Bespreking*

De recent aangekochte gronden kunnen worden aangewend als landbouwgrond of als uitruilgrond, afhankelijk van de uitkomst van de ecohydrologische studie.

1. **Varia: Natuurinrichting Graafweide-Schupleer** *(Els Remans*)

*Toelichting (zie presentatie)*

1. **Conclusie**

# Actiepunten:

1. Iedereen wordt opgeroepen om in de mate van het mogelijke capaciteit ter beschikking te stellen om optimaal gebruik te kunnen maken van de vele verschillende subsidiestromen [Cathy Berx: deze oproep dateert van voor de nieuwe uitdagingen door de invasie van Oekraïne, die alweer o.m. ook door de lokale besturen moeten worden aangegaan].
2. Jef De Schutter werkt een communicatieplan uit, op maat van de verschillende stakeholders.
1. Dit verslag moet samen gelezen worden met de voorbereidende nota’s. Dit verslag is ook geen woordelijke weergave van de (online) bespreking, maar een combinatie van de tussenkomsten en de relevante info zoals opgenomen in de begeleidende PPT. [↑](#footnote-ref-1)